|  |  |  |  | CÓDIGO: FO-AJ 7.5-10/02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | VERSIÓN: 2 |  |  |
|  |  |  |  | Reporte CGR Nº 63/15 Fecha: 11/12/15 |  |  |
| Reporte de Indicios de Hechos Punibles contra el Patrimonio Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección de Auditoria Forense |  |  |  |  |  |  |
| I. Información De Control: |  |  |  |  |  |  |
| Institución sometida a la actividad de control de la CGR: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC). |  |  |  |  |  |  |
| Reporte elaborado por la Dirección de Auditoria Forense – CGR |  |  |  |  |  |  |
| Director de la Dirección de Auditoria Forense: Lic. Víctor Daniel Lird Rojas |  |  |  |  |  |  |
| Dirección de correo electrónico: daf@contraloria.gov.py. |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono(s): (021) 6200381 |  | Teléfono(s): (021) 6200381 |  |  | Teléfono(s): (021) 6200381 |  |
| Dirección General que formuló la comunicación de los indicios a la Dirección de Auditoria Forense: Dirección General de Control de Obras Públicas (DGCOP). |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de recepción de la comunicación en la Dirección de Auditoria Forense: 16/03/15 |  |  |  |  |  |  |
| II. Información Sumaria |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de realización de los hechos comunicados: Fecha del Primer hecho conocido relacionado con el presunto hecho punible comunicado: 28/06/10 Fecha del Último hecho conocido relacionado con el presunto hecho punible comunicado: 24/09/12 |  |  |  |  |  |  |
| Titular del patrimonio perjudicado: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC). |  |  |  |  |  |  |
| Monto del perjuicio patrimonial determinado en concreto: Gs. 50.668.000 (guaraníes cincuenta millones seiscientos sesenta y ocho mil). |  |  |  |  |  |  |
| Hechos punibles conexos / otros hechos punibles detectados: |  |  |  |  |  |  |
| III. Explicación del Caso: (Describir en forma genérica, en no más de tres párrafos, los hechos que son objeto del presente reporte) |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 28 de junio de 2010, por Contrato N° SG Ministro N°159/10, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC), adjudica a la Empresa Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, Llamado MOPC LPI N° 198/09, Servicios de Consultoría para la “Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigón Armado, a construirse en varios Departamentos de la Región Oriental, Paquete N°2 (Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú)” por un monto total de Gs. 956.903.750 (guaraníes novecientos cincuenta y seis millones novecientos tres mil setecientos cincuenta), con el objeto de elaborar un INFORME FINAL de los rubros de cada puente a construir. (Pagado en su totalidad) De la revisión de los informes finales y los planos correspondientes elaborados por dicha Consultora, se ha constatado que la misma, presento: - ESTUDIO TOPOGRÁFICO, GEOTECNICO E HIDROLOGICO. - DISEÑO ESTRUCTURAL Y GEOMETRICO - EETT CONSTRUCTIVAS Y AMBIENTALES - INFORME Y PLANO FINALES. Con estos resultados se efectuó el Llamado MOPC LPI N°69/11, para construcción de los puentes respectivos, agrupándolos, de acuerdo a su ubicación, en 5 paquetes. En virtud de la LPI Nº 69/11, el MOPC incluyó en la planilla de precios a ofertar de cada puente, el Ítem N°7, “Elaboración de Informe Geotécnico”, circunstancia que implico que la Empresa “CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A”, cotizó nuevamente la realización de dichos estudios (ensayos y verificaciones de las fundaciones), de los siguientes puentes: - Puente N°52, sobre el Arroyo Alegre-Itakyry. - Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. - Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. - Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. Estos estudios ya formaban parte de los documentos de la Licitación, puesto que fueron efectuados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL” Es decir, el equipo Auditor de la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República, considera que se ha duplicado el pago del estudio, realizado en su momento por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, como parte de su contrato. Esta situación fue permitida por el MOPC. En el cuadro siguiente se muestra el ítem y el monto pagado: LLAMADO LPI N° 69/11:Construcción de puentes de H°A° en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Ñeembucú. Paquete N°; Contratista; Monto desembolsado innecesariamente a la contratista, en concepto del Ítem 7 de las planillas oferta, Estudios Geotécnicos de sus puentes, sin IVA. Nº 1. Alto Paraná, (4 puentes); CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A; Gs. 50.668.000. Total (sin IVA); Gs. 50.668.000. Este pago habría ocasionado un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 50.668.000 (guaraníes cincuenta millones seiscientos sesenta y ocho mil), considerando que los Certificados donde se consignaron el Ítem 7 fueron abonados en su totalidad. |
| IV. Descripción Concreta de Hechos Detectados y Elementos de Convicción Analizados |  |  |  |  |  |  |
| Relato de los HECHOS en concreto que llevan a determinar que se ha configurado un PERJUICIO PATRIMONIAL (Disminución del valor del activo / Aumento injustificado del pasivo) en el ente sometido a la actividad de control. Asimismo, los HECHOS y CONDUCTAS determinados, que pudieran tener relación directa o indirecta con el perjuicio patrimonial detectado, señalando las EVIDENCIAS (elementos de convicción) de las que se infiere la realización de cada uno de los hechos y conductas relatados. |  |  |  |  |  |  |
| A) HECHOS Y CONDUCTAS |  |  |  |  |  |  |
| 1) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 28 de junio de 2010, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC), firmo el Contrato N° SG Ministro N° 159/10, con la Empresa Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, en el marco del Llamado LPI N° 198/09, Servicios de Consultoría para la “Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigón Armado a construirse en varios departamentos de la Región Oriental, Paquete N°2 (Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú)”, por un monto total de Gs. 956.903.750 (guaraníes novecientos cincuenta y seis millones novecientos tres mil setecientos cincuenta), IVA incluido. Suscribieron el mencionado Contrato: el Sr. Pedro Efraín Alegre Sasiain, Ministro, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y la Dra. Gladys C. Delgado Salina, el Ing. Hugo Andrés García Vítale y Arq. Gustavo Cuevas Wattiez, por la Consultora. Se constata que dentro de los trabajos realizados se encontraban incluidos la realización de los Estudios Geotécnicos de los siguientes puentes: - Puente N°52, sobre el Arroyo Alegre-Itakyry. - Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. - Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. - Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia Simple del Contrato S.G. MINISTRO N° 159/2010 del 28/06/10. Fjs.01/03 - Copia Simple del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado LPI N° 198/09: Listado de Puentes y alcance de los estudios geotécnicos a elaborarse por la Consultora. Fjs.04/22 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 28 de setiembre de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 106010, a nombre de la firma CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL, correspondiente a la cancelación por los Servicios de Consultoría para la “Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigón Armado a construirse en varios departamentos de la Región Oriental”. Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos la Lic. Ana Mencia de Delorme, Director de Finanzas y el Lic. Braulio Ferreira, Vice Ministro de Administración y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC). Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura N° 001-001-0000029 de fecha 22/11/11, por un monto de Gs. 50.907.280 (guaraníes cincuenta millones novecientos siete mil doscientos ochenta), en concepto de pago final por la “Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigón Armado a construirse en varios departamentos de la Región Oriental”. - Recibo de Dinero N°0014 de fecha 10/10/12, por un monto de Gs. 50.907.280 (guaraníes cincuenta millones novecientos siete mil doscientos ochenta), cancelación de la Factura Crédito N° 001-001-0000029 de fecha 22/11/11. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia simple de Solicitud de Transferencia de Recursos N° 106010, del 28/09/14. Fj.23 - Copia simple de la Factura N° 001-001-0000029, de fecha 22/11/2011. Fj.24 - Copia simple del Recibo de Dinero N°0014, de fecha 10/10/12. Fj.25 - Copia simple de la Nota DCV N°154/2012, de fecha 21/02/12, aprobación del 100% de los Diseños Finales de Ingeniería de los puentes objeto del contrato, por la Dirección de Caminos Vecinales. Fj.26 - Copia simple de la Nota BID CPR/C/2012/2211, de fecha 27/08/12, No objeción del Banco al Informe Final de la Consultora de referencia presentado por el Consorcio DISEÑO ESTRUCTURAL. Fj.27 - Copia simple de la Planilla de pagos desembolsados al MOPC con fondos BID e IVA local elaborado por MOPC. Fj.28 - Copia simple de la Nota de Pedido de Pago del Consorcio Diseño Estructural. Fj.29 - Copia simple del resumen de certificaciones realizadas. Fjs.30/31 - Copia simple de la Nota DCV N°468/2011 del 18/05/11, aprobación de la Dirección de Caminos Vecinales a los borradores de informes finales presentados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”. Fj.32 - Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°52, sobre el Arroyo Alegre-Itakyry. Fjs.33/41 - Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. Fjs.42/51 - Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. Fjs.52/65 - Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. Fjs.66/79 |  |  |  |  |  |  |
| 3) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 03 de diciembre de 2011, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC), firmo el Contrato N° SG Ministro N° 319/11, con la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. ”, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos de la Región Oriental (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto total de Gs. 4.399.571.486 (guaraníes cuatro mil trescientos noventa y nueve millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve).Pagado en su totalidad. Suscribieron el mencionado Contrato el Gral. Brig. (R) Cecilio Pérez Bordón, Ministro, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el Sr. Silverio Pascual Ruviani Mosqueira, por la Empresa Contratista. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copias simples del Contrato SG MINISTRO Nº 319/2011, de fecha 03/12/11. Fjs.80/82 - Pliego de Bases y Condiciones del Llamado LPI N° 69/11: Listado de Puentes componentes distribuidos en los 5 (cinco) paquetes para construcción, (ver en la WEB https://www.contrataciones.gov.py/. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 31 de mayo de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 52253, a nombre de la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto total de Gs. 34.305.913 (guaranies treinta y cuatro millones trescientos cinco mil novecientos trece) en concepto de Pago del Certificado Nº 2. Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos el Lic. (MDE), Luis A. Royg, Director de Finanzas y el Econ. Felipe Ramón Huerta Delgado, Vice Ministro de Administración y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura Crédito N° 001-001-0004179 de fecha 22/05/12, por un monto de Gs. 37.736.504 (guaraníes treinta y siete millones setecientos treinta y seis mil quinientos cuatro), en concepto de Pago del Certificado Nº 2 de Abril de 2012. - Recibo de Dinero N°0000735 de fecha el 13/06/12, por un monto de Gs. 34.305.913 (guaraníes treinta y cuatro millones trescientos cinco mil novecientos trece), en concepto de pago parcial de la Factura Crédito N° 001-001-0004179. El monto varía por la deducción de la retención de los montos legales correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 52253, de fecha 31/05/12. Fj.83 - Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004179, de fecha 22/05/12. Fj.84 - Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000735, de fecha el 13/06/12. Fj.85 - Copia Simple de la Nota PPR 07/2012, de presentación del Informe Geotécnico del Puente 52, de fecha 26/04/12. Fj.86 - Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente 52 sobre el Arroyo Alegre. Fjs.88/98 - Copia Simple de la Nota PPR 10/2012, de presentación del Informe Geotécnico de los Puentes, 53, 55,56, de fecha 21/05/12. Fj.87 - Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. Fjs.99/108 - Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. Fjs.109/118 - Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. Fjs.119/128 - Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 21/05/12. Fj.129 - Copia Simple del Acta de Medición del mes de abril del 2012. Fjs.130/134 - Copia Simple del Certificado N°2, del MEU 19500 del 25/05/12. Fj.135 |  |  |  |  |  |  |
| 5) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 30 de junio de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 66170, a nombre de la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto total de Gs. 184.789.022 (guaraníes ciento ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil veintidós), en concepto de Pago del Certificado Nº 3. Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos el Lic. (MDE), Luis A. Royg, Director de Finanzas y el Lic. Braulio Ferreira, Vice Ministro de Administración y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura Crédito N° 001-001-0004226 de fecha 20/06/12, por un monto de Gs. 203.267.924 (guaraníes doscientos tres millones doscientos sesenta y siete mil novecientos veinticuatro), en concepto de Pago en concepto de Certificado Nº 3 de mayo de 2012. - Recibo de Dinero N°0000745 de fecha el 17/07/12, por un monto de Gs. 184.789.022 (guaraníes ciento ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y nueve mil veintidós), en concepto de pago parcial de la Factura Crédito N° 001-001-0004226, el monto varía por la deducción de la retención de los montos legales correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 66170, de fecha 30/06/12. Fj.136 - Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004226, de fecha 20/06/12. Fj.137 - Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000745, de fecha el 17/17/12. Fj.138 - Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 19/06/2012. Fjs.139/140 - Copia Simple del Acta de Medición. Fjs.141/143 - Copia Simple del Certificado N°3, del mes de mayo de 2012. Fjs.144/145 |  |  |  |  |  |  |
| 6) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 18 de julio de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 70283, a nombre de la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de Gs. 18.478.902 (guaraníes diez y ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos dos), correspondiente al I.V.A. del Certificado N°3, fondo externo, de la obra de referencia. Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos el Lic. (MDE), Luis A. Royg, Director de Finanzas y el Lic. Braulio Ferreira, Vice Ministro de Administración y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura Crédito N° 001-001-0004226 de fecha 20/06/12, por un monto de Gs. 203.267.924 (guaraníes doscientos tres millones doscientos sesenta y siete mil novecientos veinticuatro), en concepto de Pago en concepto de Certificado Nº 3 de mayo de 2012. - Recibo de Dinero N°0000747 de fecha el 24/07/2012, por un monto de Gs. 18.478.902 (guaraníes diez y ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos dos), en concepto de cancelación de la Factura Crédito N° 001-001-0004226 y devolución de la retención de los montos legales correspondientes |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 70283, de fecha 18/07/12. Fj.146 - Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004226, de fecha 20/06/12. Fj.137 - Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000747 de fecha el 24/07/12. Fj.147 - Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 10/07/12. Fjs.148/150 |  |  |  |  |  |  |
| 7) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 28 de agosto de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 91667, a nombre de la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto total de Gs. 168.514.075 (guaraníes ciento sesenta y ocho millones quinientos catorce mil setenta y cinco), en concepto de Pago del Certificado Nº 4. Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos el Lic. Ana Mencia de Delorme, Director de Finanzas y el Lic. Braulio Ferreira, Vice Ministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura Crédito N° 001-001-0004266 de fecha 20/08/12, por un monto de Gs. 185.365.483 (guaraníes ciento ochenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres), en concepto de Pago en concepto de Certificado Nº 4 de junio de 2012. - Recibo de Dinero N°0000915 de fecha 10/09/12, por un monto de Gs. 168.514.075 (guaraníes ciento sesenta y ocho millones quinientos catorce mil setenta y cinco), en concepto de pago parcial de la Factura Crédito N° 001-001-0004266, el monto varia por la deducción de la retención de los montos legales correspondientes. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| a) Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 91667, de fecha 28/08/12. Fj.157 b) Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004266, de fecha 20/08/12. Fj.158 c) Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000915, de fecha 10/09/12. Fj.159 d) Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 31/08/12. Fj.160 e) Copia Simple del Acta de Medición de junio de 2012. Fj.151 f) Copia Simple del Certificado N°4 de junio de 2012. Fjs.152/153 |  |  |  |  |  |  |
| 8) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| En fecha 14 de setiembre de 2012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – (MOPC) emitió la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 98075, a nombre de la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de Gs. 26.542.745 (guaraníes veintiséis millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y seis), correspondiente al I.V.A. del Certificado N°4, fondo externo, de la obra de referencia Suscribieron la Solicitud de Transferencia de Recursos el Lic. Ana Mencia de Delorme , Director de Finanzas y el Lic. Braulio Ferreira, Vice Ministro de Administración y Finanzas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones – MOPC Adjunto a la Orden de Transferencia se encontraban los siguientes documentos: - Factura Crédito N° 001-001-0004266 de fecha 20/08/12, por un monto de Gs. 185.365.483 (guaraníes ciento ochenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres), en concepto de Pago en concepto de Certificado Nº 4 de junio de 2012. - Recibo de Dinero N°0000919 de fecha el 24/09/2012, por un monto de Gs. 26.542.746 (guaraníes veintiséis millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y seis), en concepto de cancelación de la Factura Crédito N° 001-001-0004266 y de la Factura Crédito N° 001-001-0004267 (pago parcial del certificado 5), devolución de la retención de los montos legales correspondientes |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 98075, de fecha 14/09/12. Fj.154 - Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004266, de fecha 24/09/12. Fj.155 - Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000919, de fecha el 24/09/12. Fj.156 - Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 31/08/12. Fj.160 |  |  |  |  |  |  |
| 9) Hechos y Conductas |  |  |  |  |  |  |
| Los Auditores de la Dirección General de Control de Obras Publicas, realizaron un estudio y análisis exhaustivo a las documentaciones que hacen referencia al Contrato N° SG Ministro N° 319/11, con la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. ”, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú), adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11 de fecha 03/12/11, de acuerdo al Contrato de Préstamo Nº 2163/OC-PR y 2164/BL-PR Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto total de Gs. 4.399.571.486 (guaraníes cuatro mil trescientos noventa y nueve millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve). Entre otras cosas en el informe elaborado se menciona lo siguiente: “comparando los Informes Geotécnicos presentados por las empresas contratistas adjudicadas con los contenidos en los informes finales de cada puente presentado por la consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, se observa que ambos contienen los mismos procedimientos, resultados y recomendaciones, como corresponden a estos tipos de trabajos, por la cual no se explica la nueva inclusión, por parte del MOPC, de la repetición de los mismos estudios a cargo del contratista”. El equipo Auditor de la Dirección General de Control de Obras Publicas de la Contraloría General de la República, ha determinado que el MOPC incluyó en la planilla de cada puente componente de cada paquete, el Ítem N°7, “Elaboración de Informe Geotécnico”, por el cual la Empresa adjudicada “CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A”. oferta realizar nuevamente dichos Estudios (ensayos y verificaciones de las fundaciones), aun cuando los mismos Estudios ya fueron efectuados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”. En consecuencia se considera una presunta duplicación en el pago de dicho estudio. |  |  |  |  |  |  |
| Evidencias: |  |  |  |  |  |  |
| - Copia simple del informe del equipo Auditor de la Dirección General de Control de Obras Publicas. Fjs.161/162 |  |  |  |  |  |  |
| B) MONTO DEL PERJUICIO PATRIMONIAL |  |  |  |  |  |  |
| Indique aquí el monto preciso del perjuicio patrimonial determinado en concreto, estableciendo la cuantificación de la disminución del valor del activo o del aumento del pasivo como consecuencia de los hechos relevantes determinados. |  |  |  |  |  |  |
| En virtud, de la LPI Nº 69/11, el MOPC incluyó en la planilla de cada puente, componente de cada paquete, el Ítem N°7, “Elaboración de Informe Geotécnico”, por el cual las Empresas Oferentes, ofertaron nuevamente la realización de dichos estudios (ensayos y verificaciones de las fundaciones), aun cuando los mismos Estudios ya fueron efectuados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, ya formaban parte de los documentos de la licitación. Es decir, según el equipo Auditor de la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República, considera que se ha duplicado el pago de dicho estudio, ya realizado por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, como parte de su contrato. Esta situación, permitida por el MOPC. En el cuadro siguiente se muestra el ítem y el monto pagado; LLAMADO LPI N° 69/11:Construcción de puentes de H°A° en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Ñeembucú. Paquete N°; Contratista; Monto desembolsado innecesariamente a la contratista, en concepto del Ítem 7 de las planillas oferta, Estudios Geotécnicos de sus puentes, sin IVA. Nº 1. Alto Paraná, (4 puentes); CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A; Gs. 50.668.000. Total (sin IVA); Gs. 50.668.000. Este pago habría ocasionado un presunto perjuicio patrimonial de Gs. 50.668.000 (guaraníes cincuenta millones seiscientos sesenta y ocho mil), monto determinado por los auditores de la Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República, considerando que los Certificados en donde se consignaron el Ítem 7, fueron abonados en su totalidad. |
| V. Disposiciones Normativas en Materia Administrativa, que Podrían tener Relación con los Hechos Detectados: |  |  |  |  |  |  |
| Consigne aquí una referencia detallada sobre las normas jurídicas en materia administrativa que resultarían útiles para determinar responsabilidades como consecuencia de la realización del/os hecho/s reportado/s: Ejemplos: Leyes orgánicas, legislación en materia de contrataciones relacionadas con el caso, Resoluciones de nombramiento de funcionarios, Reglamentos de procedimientos y funciones, contratos celebrados entre la institución y otras personas, etc. |  |  |  |  |  |  |
| A) DISPOSICIONES LEGALES: |  |  |  |  |  |  |
| B) RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS: |  |  |  |  |  |  |
| C) CONTRATOS: |  |  |  |  |  |  |
| - Contrato LPN N° 02/2012, de fecha 22/10/12 |  |  |  |  |  |  |
| D) OTROS: |  |  |  |  |  |  |
| - Manual de Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público que contiene la normativa general de control interno aplicable a las entidades públicas de la República de Paraguay, emitido por la Contraloría General de la República. |  |  |  |  |  |  |
| VI. OTROS DATOS RELEVANTES: |  |  |  |  |  |  |
| En los TERMINOS DE REFERENCIA - Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigon Armado a Construir en Varios Departamentos de la Región Oriental, del llamado MOPC Nº 198/2009, ”AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2010”, se menciona cuanto sigue en la Sección V; - OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: Los Servicios de Consultoría a ser contratados tienen como objetivo la elaboración de los estudios de Hidrología e Hidráulica, Geotecnia, Diseño Estructural de Fundación, Meso estructura, Superestructura y Estudios Ambientales, e inclusive el cálculo de Terraplén de acceso con el cálculo del volumen y las consideraciones técnicas requeridas para el efecto (para todos los paquetes), para la construcción de varios Puentes de Hormigón Armado, con aproximadamente 4.000 m de longitud, en varios Departamentos de la Región Oriental de País, tal como se describe los detalles por paquetes de alcance de cada servicio, en el Anexo A. - INVESTIGACIONES GEOTECNICAS - Determinación de la Profundidad del Plano de Apoyo a la Cimentación - Determinación de la Capa de Apoyo, Valores Soporte. - Determinación de los Asientos por Consolidación. - Situación del Techo de Roca y del Perfil de la misma. Para estas determinaciones se deberán realizar en los lugares previstos para la ubicación de las estructuras de apoyo perforaciones y ensayos de penetración, perforaciones rotativas con recuperación de material, y ensayos de carga sobre suelos. - PRESENTACION DE INFORMES El Consultor deberá presentar los siguientes informes:.. |  |  |  |  |  |  |
| VII Procedimientos de control realizados, con relación a los hechos concretos detectados, indicando los funcionarios de la CGR (Auditores, funcionarios de la daf, etc.) que han intervenido en cada procedimiento: |  |  |  |  |  |  |
| Indique aquí todos los procedimientos (diligencias) de control a través de los cuales se llegó al hallazgo de los elementos indiciarios de la comisión del/os hecho/s punible/s reportado/s, y de todos los procedimientos (diligencias) realizadas con posterioridad al hallazgo y antes de la elaboración del presente Reporte. Individualizar a los funcionarios de la CGR que han intervenido en cada una de las diligencias |  |  |  |  |  |  |
| - Los Auditores de la Dirección General de Control de Obras Publicas, realizaron un estudio y análisis exhaustivo a las documentaciones que hacen referencia al Contrato N° SG Ministro N° 319/11, con la Empresa CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. ”, adjudicada con el Paquete Nº1, LPI 69/11, construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios departamentos (Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, adjudicada al Contratista por Resolución Ministerial Nº 2488/11, que han llegado a determinar que el pago indebido habría ocasionado un presunto perjuicio patrimonial al MOPC. - Verificación de los documentos de respaldo de la obra realizada: - Contrato de Construcción. - Certificados de Obras. - Acta de Recepción Provisoria. - Acta de Recepción Definitiva. - Actas de Verificación In Situ. - Verificación de Documentos que respaldan los Pagos realizados - Orden de Pago - Facturas. - Recibos de Dinero. - Certificados de Obra - STR |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Individualización de elementos que se acompañan: |  |  |  |  |  |  |
| Individualice aquí, todos los anexos, documentos, informes y cualquier otra evidencia que se adjuntan al presente Reporte. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Copia Simple del Contrato S.G. MINISTRO N° 159/2010 del 28/06/10. Fjs.01/03 2 . Copia Simple del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado LPI N° 198/09: Listado de Puentes y alcance de los estudios geotécnicos a elaborarse por la Consultora. Fjs.04/22 3. Copia simple de Solicitud de Transferencia de Recursos N° 106010, del 28/09/14. Fj.23 4. Copia simple de la Factura N° 001-001-0000029, de fecha 22/11/2011. Fj.24 5. Copia simple del Recibo de Dinero N°0014, de fecha 10/10/12. Fj.25 6. Copia simple de la Nota DCV N°154/2012, de fecha 21/02/12, aprobación del 100% de los Diseños Finales de Ingeniería de los puentes objeto del contrato, por la Dirección de Caminos Vecinales. Fj.26 7. Copia simple de la Nota BID CPR/C/2012/2211, de fecha 27/08/12, No objeción del Banco al Informe Final de la Consultora de referencia presentado por el Consorcio DISEÑO ESTRUCTURAL. Fj.27 8. Copia simple de la Planilla de pagos desembolsados al MOPC con fondos BID e IVA local elaborado por MOPC. Fj.28 9. Copia simple de la Nota de Pedido de Pago del Consorcio Diseño Estructural. Fj.29 10 Copia simple del resumen de certificaciones realizadas. Fjs.30/31 11.Copia simple de la Nota DCV N°468/2011 del 18/05/11, aprobación de la Dirección de Caminos Vecinales a los borradores de informes finales presentados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”. Fj.32 12 .Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°52, sobre el Arroyo Alegre-Itakyry. Fjs.33/41 13. Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. Fjs.42/51 14. Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. Fjs.52/65 15. Copia simple del Informe Geotécnico de los Puentes elaborados por la Consultora “CONSORCIO DISEÑO ESTRUCTURAL”, que fueron luego construidos en virtud de la LPI N°69/11, Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. Fjs.66/79 16 .Copias simples del Contrato SG MINISTRO Nº 319/2011, de fecha 03/12/11. Fjs.80/82 17 .Pliego de Bases y Condiciones del Llamado LPI N° 69/11: Listado de Puentes componentes distribuidos en los 5 (cinco) paquetes para construcción, (ver en la WEB https://www.contrataciones.gov.py/. 18. Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 52253, de fecha 31/05/12. Fj.83 19. Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004179, de fecha 22/05/12. Fj.84 20. Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000735, de fecha el 13/06/12. Fj.85 21. Copia Simple de la Nota PPR 07/2012, de presentación del Informe Geotécnico del Puente 52, de fecha 26/04/12. Fj.86 22. Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente 52 sobre el Arroyo Alegre. Fjs.88/98 23. Copia Simple de la Nota PPR 10/2012, de presentación del Informe Geotécnico de los Puentes, 53, 55,56, de fecha 21/05/12. Fj.87 24 .Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°53, sobre el Aliviadero Rio Acaray, en el tramo Hernandarias – Mcal. López. Fjs.99/108 25. Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°55, sobre el Arroyo Barra Negra, en el tramo Ruta VI - Dr. Raúl Peña. Fjs.109/118 26. Copia Simple del Informe Geotécnico del Puente N°56, sobre el Arroyo Yatai, en el tramo Cerro Largo – F.R.Moreno. Fjs.119/128 27 .Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 21/05/12. Fj.129 28 .Copia Simple del Acta de Medición del mes de abril del 2012. Fjs.130/134 29. Copia Simple del Certificado N°2, del MEU 19500 del 25/05/12. Fj.135 30. Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 66170, de fecha 30/06/12. Fj.136 31. Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004226, de fecha 20/06/12. Fj.137 32. Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000745, de fecha el 17/17/12. Fj.138 33. Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 19/06/2012. Fjs.139/140 34. Copia Simple del Acta de Medición. Fjs.141/143 35. Copia Simple del Certificado N°3, del mes de mayo de 2012. Fjs.144/145 36. Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 70283, de fecha 18/07/12. Fj.146 37. Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004226, de fecha 20/06/12. Fj.137 38. Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000747 de fecha el 24/07/12. Fj.147 39 .Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 10/07/12. Fjs.148/150 40. Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 91667, de fecha 28/08/12. Fj.157 41. Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004266, de fecha 20/08/12. Fj.158 42. Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000915, de fecha 10/09/12. Fj.159 43. Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 31/08/12. Fj.160 44. Copia Simple del Acta de Medición de junio de 2012. Fj.151 45. Copia Simple del Certificado N°4 de junio de 2012. Fjs.152/153 46. Copia Simple de la Solicitud de Transferencia de Recursos Nº 98075, de fecha 14/09/12. Fj.154 47. Copia Simple de la Factura Crédito N° 001-001-0004266, de fecha 24/09/12. Fj.155 48. Copia Simple del Recibo de Dinero N°0000919, de fecha el 24/09/12. Fj.156 49. Copia Simple de la Nota de solicitud de Pago de fecha 31/08/12. Fj.160 50. Copia simple del informe del equipo Auditor de la Dirección General de Control de Obras Publicas. Fjs.161/162 |  |  |  |  |  |  |
| IX. Funcionarios de la CGR que participaron en la actividad de control: |  |  |  |  |  |  |
| Consigne aquí los datos personales y cargos ocupados por cada uno de los funcionarios de la CGR que han intervenido en el hallazgo de los indicios y en las diligencias realizadas posteriormente, en relación con el presunto hecho punible reportado. |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Apellido: | Cargo: |  |  |  |  | Datos de Contacto: |
| Ing. Derlis Cabrera | Director General – DGCOP |  |  |  |  | Telef. 6 200 280 |
| Arq. Hugo Martínez Lesme | Director - DGCOP |  |  |  |  | Telef. 6 200 280 |
| Ing. Edgar Oviedo | Auditor Técnico - DGCOP |  |  |  |  | Telef. 6 200 280 |
| Arq. Juana Adriz de Formichelli, | Auditora Técnica - DGCOP |  |  |  |  | Telef. 6 200 280 |
| Ing. Raquel Vera | Auditora Técnica - DGCOP |  |  |  |  | Telef. 6 200 280 |
| Abg. Diego Marcet | Director General de Asuntos Jurídicos |  |  |  |  | Telef. 6 200 230 |
| Lic. Victor Daniel Lird Rojas | Director de Auditoria Forense |  |  |  |  | Telef. 6 200 381 |
| Lic. Shirley María Acuña Caballero | Jefa DPIHP- DAF |  |  |  |  | Telef. 6 200 381 |
| Lic. Fernando Oscar Pereyra Zarate | Auditor-DAF |  |  |  |  | Telef. 6 200 381 |
| Lic. José María Colina Medina | Auditor-DAF |  |  |  |  | Telef. 6 200 381 |
| ……………………………………….. Lic. Shirley María Acuña Caballero Jefa Departamento de Profundización de Indicios de Hechos Punibles |  |  | ……………………………………… Lic. Víctor Daniel Lird Rojas Director de Auditoria Forense |  |  |  |
| …………………………...……….. Abg. Diego Marcet Director General de Asuntos Jurídicos |  |  |  |  |  |  |